ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ

| Тема | Повышение эффективности расширенного и базового сопровождения ПО АСУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место | Zoom-конференция | Дата | 16.02.2023 |
| Автор | Иванов И.И. | Время | 10:00 – 10:45 |

| Участники |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия И.О. | Наименование структурного подразделения Заказчика или внешней организации |
|  | Иванов И.И. | Главное проектное управление (ГПУ) |
|  | Петров П.П. |  |
|  | Сидоров С.С. | Центр информационных технологий (ЦИТ) |
|  | Санин А.В. |  |
|  | Пономарев В.В. | Управление проектов и процессов (УПП) |
|  | Высоцкий В.С. | ООО «Большой Ух» (Исполнитель) |
|  | Никитин С.Я |  |
|  | Комаров К.К. |  |
|  | Ляпишев Н.Н. |  |
| Вниманию |  |  |
|  | Министров М.М. | Главное проектное управление (ГПУ) |
|  | Зайкин О.В. | Главное проектное управление (ГПУ) |
|  | Руководцев Д.А. | Центр информационных технологий (ЦИТ) |

Цели встречи

- Рассмотрение предложений ООО «Большой Ух» по исключению из состава АСУ модулей написанных на C# и рассмотрение порядка вывода их из эксплуатации в связи с необходимостью выполнения требований по импортозамещению и ИБ.

| № | Проблема и предложения по решению | Принятое решение | Ответственный | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высоцкий В.С.: В составе АСУ используются модули написанные на C#. Сопровождение C# со стороны вендора прекращено в 2022 году. Гарантировать выполнение современных требований по ИБ не представляется возможным. Предложение: в рамках работ 1 этапа развития АСУ исключить из состава ПО все модули C# влияющие на ИБ. | Со стороны Исполнителя: представить перечень модулей VB, влияние, оказываемое ими на ИБ, перечень работ необходимый для вывода этих модулей из эксплуатации. | Никитин С.Я. | 17.02.2023 |
|  |  | Со стороны Заказчика: учесть в проекте ФТ необходимость проведения работ по исключению из состава АСУ модулей написанных на С# . | Санин А.В. |  |